|  |  | 작성자 | 2013180004김대훈 2013180013박진수 2013180024윤도균 | 팀명 | 알약전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 12-14주차 | 기간 | 2018.11.18~2018.12.8 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 김대훈 - 총알 연동 방식 수정 - 충돌처리 - 박진수 - 바닥 충돌 검사 추가 - 총알 충돌 시 폭발 이펙트 추가 - HP바 UI 구현 - 프로젝트 코드 일부 재수정 - 윤도균 - 기획 문서 수정 - 발표 PPT 작성 - 스카이박스 추가 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 김대훈

  - 총알의 연동방식을 총알생성 뿐 아니라 매 프레임 총알의 위치도 전달하도록 수정.

  - 총알과 각 플레이어, 건물과의 충돌을 처리하여 이펙트 생성과 오브젝트 제거 패킷을 보내도록 하였음.

  - 그 외 필요한 패킷 구조체로 클라이언트와 원활한 통신을 구현하려 고민 해봄.

- 박진수

  - 바닥과의 충돌 검사는 단순히 플레이어의 높이가 바닥의 높이보다 낮아지지 않게만 하였음.

  - 총알이 건물 또는 상대 로봇과 충돌했을 때 폭발하는 이펙트를 추가하였음.

  - 프로젝트 코드 일부를 가독성을 위해 재수정 하였음.

- 윤도균

  - 통합 기획 문서의 수정된 부분이나 맞지 않는 부분을 수정하고 양식을 재정비함

  - 26일 발표용 제안서 PPT를 작성함

  - 스카이박스 추가

| 문제점 정리 | - 김대훈 - 서버에 2인만 접속 가능한 상태이며 이로 인해 테스트를 할 때 마다 서버를 재가동 해야함. - 박진수 - 건물과의 충돌 처리가 아직 미흡함. - 로봇의 반짝거림을 표현하기 위한 스펙큘러 효과를 아직 구현하지 못함. - 코드가 아직도 난잡함. - 윤도균 - 아직 클라이언트에 대한 구조 이해가 부족함 | 해결 방안 | - 김대훈 - 서버의 구조를 수정 - 박진수 - 충돌 검사 알고리즘 공부. - 조명 처리에 대해 공부 - 전체 코드 점검 - 윤도균 1. 장치 구조에 대한 공부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 15주차 | 다음 기간 | 2018.12.9~2018.12.15 |
| 다음주 할 일 | - DirectX12 공부 - 조명 처리에 대해 공부 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |