| ㅇ |  | 작성자 | 2013180004김대훈 2013180013 박진수 2013180024윤도균 | 팀명 | 알약전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 1주차 | 기간 | 2018.09.01~2018.09.07 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 김대훈 - 깃 저장소 생성. - 총알 모델링 제작. - 박진수 - 총알 발사, 적 랜덤 방향 이동 구현 - 충돌체크 구현 - 윤도균 - UI 리소스 추가 제작 및 비주얼 개선 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 강수빈

- 현재 플레이어의 이동은 CCT를 통하여 동작하고 있고 모든 행동,동작을계산한 변위값을 통해 이동하게 되어있음.이때 점프,중력등의 추가요소를 적용하면서 플레이어의 이동로직을 전반적으로 재작업&점프 스킬 구현

- 공격 역시 마우스 좌,우 클릭 일반공격과 키 조합을 통한 특수 공격 각 3가지의 효과를 다르게 변경.

  - 특수 공격을 사용시크기가 더 큰 액터를 이용하여 효과 범위가 더 크도록 변경

- 캐릭터는 점프,고유스킬 두가지를 지니고 있고 각각 쿨타임을 가지도록 변경.

- 넉백을 추가하여 공격에 따라서 플레이어가 일정거리리를 밀려나도록변경.

- 파티클,트레일, UI작업을하기 위해 필요한 패킷 추가 및 프로토콜 작업.

- 박진수

- 마우스 왼쪽 버튼 클릭시 플레이어 위치에서 Y축 +15에 생성되고 플레이어가 바라보는 방향으로 자전을 하며 발사되도록 구현.

- 마우스 왼쪽 버튼을 누르고 있으면 총알이 자동으로 발사되도록 구현.

- 적은 기본적으로 정면을 향해 움직이다가 일정 시간이 지나면 랜덤함수를 사용하여 랜덤한 각도로 회전하며 이동하도록 구현

- 적 오브젝트와 총알 오브젝트의 바운딩 박스를 생성하고 서로 충돌할 경우 총알 오브젝트는 소멸되고 히트카운트가 1 증가함.

- 이상기

- 클라이언트 로고,타이틀,로비 씬 구현

  - 로고 씬은 로고를 보여주면서 최소 3초를 기다리며 사용되는 모든 리소스를 로딩한다.

  - 타이틀씬은 서버 연결 및 종료 여부를 결정한다.

  - 로비 씬은 방 생성, 기존 방 접속,방 접속 후 캐릭터 변경 및 게임을 시작하는 역할을 한다.

- 구현된 씬 사이를 이동할 수 있도록 전체적인 클라이언트 구조를 수정하였다.

로비 씬 방 접속 전

타이틀 씬

임시 구현된 로고 씬

로비 씬 방 접속 후

| 문제점 정리 | - 이상기 - 아직 클라이언트 꾸미기가 덜 끝남 - 박진수 - 게임 세계의 거리 단위를 제대로 정해놓지 않아 혼란이 생김. - 김병진 - 모든 공격 스킬이 똑 같은 파티클 효과를 공유하고 있음 | 해결 방안 | - 이상기 - 최종발표까지 열심히 꾸미기 - 박진수 - 게임 세계에서의 단위들을 정하기 - 김병진 - 스킬에 따른 파티클 효과 구현 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 2주차 | 다음 기간 | 2018.09.08~2018.09.14 |
| 다음주 할 일 | - 최종발표 이전까지 최종 점검. - DirectX12 공부 - 최종 발표 이전까지 추가 특수 효과 구현 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |