|  |  | 작성자 | 2013180004김대훈 2013180013박진수 2013180024윤도균 | 팀명 | 알약전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 42-43주차 | 기간 | 2019.6.16~2019.6.29 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 김대훈 - 서버 죽는 현상 수정 박진수 - 대시 적용 - 모션 블러 공부 윤도균 - ‘우주 공간’ 스테이지 추가 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 김대훈

  - 서버 죽는 현상 수정

- 박진수

  - 대시 기능 추가

    - Shift키로 사용 가능. 상승/하강하는 부스터와 동시에 사용할 수 없게 하였음.

  - 모션 블러에 대해 공부하였음

    - 카메라 기반 모션 블러를 적용해보려고 함.

    - 오브젝트 기반의 모션 블러가 더 퀄리티가 좋다고는 하는데 난이도가 카메라 기반 모션 블러보다 높기 때문에 카메라 기반 모션 블러부터 도전하기로 했음.

    - 샘플 코드와 관련 문서를 찾아보면서 공부도 해보고 적용도 해봤지만 잘 되지 않았음.

윤도균

  - ‘우주 공간’ 스테이지를 적용함

- ‘하강’ 이동 추가 ( ‘V’ key )

| 문제점 정리 | - 김대훈 - 빔사벨 충돌이 됐다 안됐다함 - 박진수 - 부스터 이펙트가 부자연스러움 - 윤도균 | 해결 방안 | - 김대훈 - 빔사벨 충돌 부분 수정 - 박진수 1. 오브젝트의 속도를 이펙트에 반영 - 윤도균 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 44주차 | 다음 기간 | 2019.6.30~2019.7.6 |
| 다음주 할 일 | - DirectX12 공부 - 클라이언트와 서버 연동 - 게임시스템 구현 - 지형 제작 - 애니메이션 제작 - 아직 미흡한 부분 보완. - 모션 블러 공부 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |