|  |  | 작성자 | 2013180004김대훈 2013180013박진수 2013180024윤도균 | 팀명 | 알약전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 46주차 | 기간 | 2019.7.14~2019.7.20 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 김대훈 - iocp서버 제작 박진수 - 버그 수정 - 팀 이동 추가 - UI 추가 및 수정 - 콜로니 중력 변경 이벤트 추가 윤도균 - 미니맵 수정 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 김대훈

  - 아이템 생성, 효과 적용 추가

  - 총알 충돌 추가

  - 이벤트 적용 (지상맵, 우주맵)

  - 팀 이동 추가

  - 인원이 0명인 방 삭제

  - 버그 수정

- 박진수

  - 버그 수정
- 스페이스 맵에서 텍스쳐가 이상하게 적용되는 문제를 수정.
- 서버 연동시 부스터 속도가 이상하던 문제를 파악하고 수정했으나 확인이 불가능
- 로비에서 방으로 들어갈 때 맵이 무조건 콜로니로 선택되어 보이던 점을 수정.

  - 팀 이동 추가

    - 방에서 팀 이동이 가능하도록 적용.

  - UI 추가 및 수정

    - 팀 이동 관련 UI 추가, 선택된 맵이 이미지로도 출력되도록 추가.

    - 좌측 하단에 현재 팀 체력 현황을 볼 수 있는 UI를 추가

    - 우측 하단에 현재 장착한 무기의 총알 소지 현황을 볼 수 있는 UI를 추가

    - 재장전 시 UI로 확인할 수 있도록 추가.

  - 콜로니 중력 변경 이벤트 추가

    - 이벤트가 발생하면 효과음과 화면 색상을 변경하여 알려줄 수 있게 추가.

- 윤도균

  - 미니맵 수정

    - 미니맵 찌그러짐 완화

    - 미니맵 밖으로 적이 나갈 때 자름

| 문제점 정리 | - 김대훈 - 빔사벨 충돌 추가 해야함 - 방에 인원이 0명이면 방을 사라지게 했는데 가끔 안 사라질 때가 있음 - 박진수 - 서버 연동했을 때 모션 블러가 이상하게 적용됨. - 윤도균 | 해결 방안 | - 김대훈 - 빔사벨 충돌 추가 - 방이 사라지지 않는 경우를 확인하고 수정 - 박진수 - 오프라인과 온라인의 차이점을 다시 확인해서 모션 블러가 왜 이상하게 적용됐는지 파악. - 윤도균 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 47주차 | 다음 기간 | 2019.7.21~2019.7.28 |
| 다음주 할 일 | - DirectX12 공부 - 클라이언트와 서버 연동 - 게임시스템 구현 - 애니메이션 제작 - 아직 미흡한 부분 보완. - 문제점 수정 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |