|  |  | 작성자 | 2013180004김대훈 2013180013박진수 2013180024윤도균 | 팀명 | 알약전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 44주차 | 기간 | 2019.6.30~2019.7.6 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 김대훈 - iocp서버 설계 및 제작 박진수 - 메인 로비, 방 추가, 수정, UI 제작 등 - 모션 블러 적용 윤도균 - 충돌 처리 수정 중 - 카툰 렌더링 준비 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 김대훈

  - 기존 멀티 쓰레드 서버를 대체하기 위한 iocp서버의 구조를 설계하고 제작을 시작함.

  - 방 생성까지 가능.

- 박진수

  - 메인 로비, 방 UI 추가, 수정 등

메인 로비

    - 메인 로비에서 목록에 있는 방을 누르면 입장, 방 만들기 버튼을 누르면 생성

방(방장)

방(일반)

    - 방에서 나가기 버튼으로 메인 로비로 이동

    - 로봇 선택은 모두, 맵 선택은 방장만 가능.

    - 준비는 아직 버튼만 있고 기능 구현은 하지 않음.

  - 모션 블러 적용

    - 이전에 시도했던 카메라 기반 모션 블러를 적용하였음.

    - 일정 속도 이상이 되면 모션 블러를 적용하도록 함.

- 윤도균

  - 충돌 처리: 파일에서 건물 모델을 읽어올 때 저장한 정점으로 만든 모든 면에 대해서 충돌 체크를 하고 그 법선 방향으로 플레이어가 밀려나도록 하려 했으나 면을 만드는 정점의 순서가 잘못되었는지 충돌 체크가 제대로 되지 않거나 엉뚱한 방향으로 밀려나고 있음

  - 카툰 렌더링: 법선 정보를 이용해 라플라시안 필터를 사용한 이미지 처리 기법으로 가장자리를 찾아 외곽선을 따려는 계획의 진행 중에 있음

| 문제점 정리 | - 김대훈 - 빔사벨 충돌이 됐다 안됐다함 - 박진수 - 부스터 이펙트가 부자연스러움 - 플레이어 이동 속도가 빨라 노즐에서 분사되는 것처럼 보이지가 않음. - 윤도균 - 모델의 면 정보를 제대로 만들지 못하고 있는 듯 | 해결 방안 | - 김대훈 - 빔사벨 충돌 부분 수정 - 박진수 - 오브젝트의 속도를 이펙트에 반영 - 노즐 위치에 고정된 불꽃 이펙트를 적용하도록 수정 - 윤도균 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 45주차 | 다음 기간 | 2019.7.7~2019.7.13 |
| 다음주 할 일 | - DirectX12 공부 - 클라이언트와 서버 연동 - 게임시스템 구현 - 지형 제작 - 애니메이션 제작 - 아직 미흡한 부분 보완. - 서버를 IOCP서버로 수정준비 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |