|  |  | 작성자 | 2013180004김대훈 2013180013박진수 2013180024윤도균 | 팀명 | 알약전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 44주차 | 기간 | 2019.6.30~2019.7.6 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 김대훈 - iocp서버 설계 및 제작 박진수 - 메인 로비, 방 추가, 수정, UI 제작 등 - 모션 블러 적용 윤도균 - 모델 추가 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 김대훈

  - 기존 멀티 쓰레드 서버를 대체하기 위한 iocp서버의 구조를 설계하고 제작을 시작함.

  - 방 생성까지 가능.

- 박진수

  - 메인 로비, 방 UI 추가, 수정 등

메인 로비

    - 메인 로비에서 목록에 있는 방을 누르면 입장, 방 만들기 버튼을 누르면 생성

방(방장)

방(일반)

    - 방에서 나가기 버튼으로 메인 로비로 이동

    - 로봇 선택은 모두, 맵 선택은 방장만 가능.

    - 준비는 아직 버튼만 있고 기능 구현은 하지 않음.

  - 모션 블러 적용

    - 이전에 시도했던 카메라 기반 모션 블러를 적용하였음.

    - 일정 속도 이상이 되면 모션 블러를 적용하도록 함.

- 윤도균

  - 모델 추가

    - 우주 스테이지 운석 낙하 이벤트에 사용할 운석 모델을 제작하고 게임 오브젝트로 추가. 이벤트는 아직 없음

    - ‘자쿠’가 사용할 토마호크 무기 모델 제작

| 문제점 정리 | - 김대훈 - 빔사벨 충돌이 됐다 안됐다함 - 박진수 - 부스터 이펙트가 부자연스러움 - 플레이어 이동 속도가 빨라 노즐에서 분사되는 것처럼 보이지가 않음. - 윤도균 | 해결 방안 | - 김대훈 - 빔사벨 충돌 부분 수정 - 박진수 - 오브젝트의 속도를 이펙트에 반영 - 노즐 위치에 고정된 불꽃 이펙트를 적용하도록 수정 - 윤도균 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 45주차 | 다음 기간 | 2019.7.7~2019.7.13 |
| 다음주 할 일 | - DirectX12 공부 - 클라이언트와 서버 연동 - 게임시스템 구현 - 지형 제작 - 애니메이션 제작 - 아직 미흡한 부분 보완. - 서버를 IOCP서버로 수정준비 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |