|  |  | 작성자 | 2013180004김대훈 2013180013박진수 2013180024윤도균 | 팀명 | 알약전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 47주차 | 기간 | 2019.7.21~2019.7.27 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 김대훈 - 자쿠 제작 - 서버 수정 박진수 - 3번째 캐릭터 자쿠 추가 - 각 캐릭별 무기 지정 - 팀원 식별 UI, HP바 서버 연동 - 빔 라이플 무기 추가 - 모션 블러 수정 윤도균 - 카툰 렌더링 진행중 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 김대훈

  - 자쿠 모델을 제작하였음.

  - 서버 버그 수정

  - 빔 라이플 연동 추가

- 박진수

  - 자쿠 추가

    - 자쿠 전용 무기 토마호크 추가.

  - 각 캐릭별 무기 지정
- 	짐 : 빔사벨, GM GUN, 머신건 [ 아직 확정은 아님 ]

    - 건담 : 빔사벨, 빔 라이플, 바주카

    - 자쿠 : 토마호크, 머신건, 바주카

  - 팀원 식별 UI, HP바 서버 연동

    - 팀원 식별을 위해 팀원 로봇 위에 닉네임을 표시하도록 적용.

    - 팀원의 HP가 바뀌면 UI로 볼 수 있도록 서버와 연동.

  - 빔 라이플 무기 추가

    - 빔 라이플 무기는 기존 무기와는 다르게 충전식 무기.

    - 빔 라이플에 맞는 레이저 이펙트, 사운드 적용

  - 모션 블러 수정

    - 서버와 연동했을 때 모션 블러가 확인이 안되던 버그 수정.

    - 모션 블러가 이상하게 적용되던 버그도 수정.

- 윤도균

  - 카툰 렌더링

    - 셀 셰이딩의 경우 환경 매핑과 더불어 사용하는 경우 효과가 애매함. 외곽선을 그릴 수 있을 때까지 보류

    - 외곽선 렌더링

다중 렌더 타겟을 사용할 때 필요한 노말맵 텍스처를 생성하는 데에 어려움이 있어 아직 그리지 못했음

| 문제점 정리 | - 김대훈 - 빔사벨 충돌 추가 해야함 - 방에 인원이 0명이면 방을 사라지게 했는데 가끔 안 사라질 때가 있음 - 박진수 - 윤도균 | 해결 방안 | - 김대훈 - 빔사벨 충돌 추가 - 방이 사라지지 않는 경우를 확인하고 수정 - 박진수 - 윤도균 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 48주차 | 다음 기간 | 2019.7.28~2019.8.3 |
| 다음주 할 일 | - DirectX12 공부 - 클라이언트와 서버 연동 - 게임시스템 구현 - 애니메이션 제작 - 아직 미흡한 부분 보완. - 문제점 수정 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |