|  |  | 작성자 | 2013180004김대훈 2013180013박진수 2013180024윤도균 | 팀명 | 알약전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 35주차 | 기간 | 2019.4.28~2019.5.4 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 김대훈 - 사격애니메이션을 위한 리소스 수정 - 빔사벨 애니메이션 추가 - 박진수 - 총 발사 애니메이션 적용 - 빔사벨 추가 및 애니메이션 적용 - 윤도균 - 미니맵 수정 - 무기 모델 수정 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 김대훈

  - 사격애니메이션을 위해 상하체가 분리된 애니메이션 데이터가 필요했고 그에 맞추어 모델의 본 계층구조와 애니메이션데이터를 수정하였음.

  - 빔사벨 애니메이션 추가

- 박진수

  - 사격 애니메이션 적용.
마우스를 누르고 있으면 총 발사 가능 여부와 상관없이 자세를 취하도록 구현.
걸어다닐 때, 부스터를 사용하고 있을 때는 상반신만 사격 애니메이션을 취하도록 적용.

  - 빔샤벨 추가, 숫자 4로 교체 가능.
애니메이션은 3가지가 있으며 마우스를 누르고 있을 경우 1 -> 2 -> 3 -> 1 -> 2 -> 3
순서대로 애니메이션이 적용되도록 구현하였고 마우스를 일정시간 누르지 않으면 애니메이션 순서가 초기화 되도록 적용하였음.

- 윤도균

  - 미니맵 수정

    - 미니맵 중앙을 표시하고 테두리를 그림

    - 미니맵 기호화: 아직 적의 위치를 연동하지 않음

  - 무기 모델 애니메이션을 위한 뼈대를 만듦

| 문제점 정리 | - 김대훈 - 건물 위치가 연동되지 않음. - 박진수 - 가끔씩 제대로 렌더링 되지않는 경우가 있음. - 로비에서 팀 구분이 없음. - 로비에서 각 플레이어의 슬롯 위치를 서버에서 받지 않고 서버에서는 플레이어 목록만 받아서 순서대로 채워넣고 있음. - 윤도균 - 적 위치를 미니맵에 반영하지 못함 | 해결 방안 | - 김대훈 - 건물 위치 연동 - 박진수 - 버그가 언제 발생하는지 확인 후 수정. - 서버로부터 자신이 속한 팀을 받도록 해야함. - 서버로부터 각 플레이어의 슬롯 위치를 받아서 처리해야함. - 윤도균 - 즉시 추가한다 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 36주차 | 다음 기간 | 2019.5.5~2019.5.11 |
| 다음주 할 일 | - DirectX12 공부 - 클라이언트와 서버 연동 - 게임시스템 구현 - 지형 제작 - 애니메이션 제작 - 사격 애니메이션 적용 - 아직 미흡한 부분 보완. 4 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |