|  |  | 작성자 | 2013180004김대훈 2013180013박진수 2013180024윤도균 | 팀명 | 알약전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 18주차 | 기간 | 2018.12.30~2019.1.5 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 김대훈 - 방장이 게임을 시작할 수 있도록 수정 - 모델 수정 - 박진수 - 프로그램 구조 변경 - 윤도균 - 텍스트UI 추가 시도 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 김대훈

  - 서버에 처음 접속한 플레이어가 방장이 되고 그 플레이어가 콘솔창에서 start를 입력하면 현재 접속된 플레이어로 게임을 플레이 하도록 수정

기존의 모델을 오른쪽과 같이 수정

박진수

  - 오브젝트 클래스 구조 변경
- 기존에는 FBX 파일을 읽을 때 메쉬의 정점만 읽는 법 밖에 모르는 탓에 FBX 파일과 텍스처 파일을 따로 읽어야만 했고 재질의 값들도 따로 정해줘야만 했는데 이번에 구조를 바꾸면서 FBX 파일을 읽으면서 텍스처 파일과 메쉬의 재질의 값들도 함께 읽을 수 있게 바꾸었다.

  - 파일 로드 최적화
- FBX 파일을 읽을 때 이전에 해당 FBX 파일을 읽었을 때 중복해서 읽지 않도록 Reopository 클래스를 만들어 공유할 수 있도록 함.

- 윤도균

  - 텍스트 UI 로 쓰일 dds파일 제작

  - 텍스트 UI 추가 시도

| 문제점 정리 | - 김대훈 - 서버 구조 수정 필요 - 박진수 - 문제점이라고 생각되는 부분은 아직 발견되지 않음 - 윤도균 - 필요한 숫자만 표시하도록 스프라이트 처리를 해야함 - 서버에서 직접 데미지 수치를 받아서 표시해야함 | 해결 방안 | - 김대훈 - 서버의 구조를 수정 - 윤도균 - UI 기술에 대한 공부 - 서버에서 데미지 정보 받기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 19주차 | 다음 기간 | 2019.1.6~2019.1.12 |
| 다음주 할 일 | - DirectX12 공부 - FBX 파일 구조 공부 - 게임시스템 구현 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |