|  |  | 작성자 | 2013180004김대훈 2013180013박진수 2013180024윤도균 | 팀명 | 알약전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 48주차 | 기간 | 2019.7.28~2019.8.3 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 김대훈 - 자쿠 제작 - 서버 수정 박진수 - 타이틀 화면 추가 - 닉네임 설정, 방제 설정 추가 - 짐 스나이퍼로 변경, 전용 무기 빔 스나이퍼 추가 - 사격 방식 수정 - 이펙트 수정 윤도균 - 카툰 렌더링 진행중 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 김대훈

  - 자쿠 모델을 제작하였음.

  - 서버 버그 수정

  - 빔 라이플 연동 추가

- 박진수

  - 타이틀 화면 추가

    - 심플한 타이틀 화면 제작 후 적용. 시작 버튼을 누르면 서버와 연결하여 메인 로비 이동

    - 종료 버튼을 누르면 종료.

  - 닉네임 설정, 방제 설정 추가

    - 방 만들기 버튼을 누르고 방이름 입력 후 엔터를 누르면 해당 방이름으로 생성.

    - 닉네임 변경 버튼을 누르고 닉네임 입력 후 엔터를 누르면 닉네임이 변경.

    - 기본 닉네임은 서버 연결 시 서버로부터 받아서 적용.

  - 짐 스나이퍼로 변경, 전용 무기 빔 스나이퍼 추가

    - 짐 -> 짐 스나이퍼로 변경

    - 짐 스나이퍼용 무기 빔 스나이퍼 추가, 충전식.

    - 오른쪽 마우스를 한 번만 누르면 줌이 가능하도록 적용.

    - 아직 줌인 UI는 적용하지 않음.

  - 사격 방식 수정

    - 오른쪽 마우스를 누르고 있으면 사격 자세를 유지할 수 있게 수정.

  - 이펙트 수정

    - 일반 총알 피격 이펙트 변경.

    - 부스터 이펙트 변경

- 윤도균

  - 카툰 렌더링

    - 셀 셰이딩의 경우 환경 매핑과 더불어 사용하는 경우 효과가 애매함. 외곽선을 그릴 수 있을 때까지 보류

    - 외곽선 렌더링

다중 렌더 타겟을 사용할 때 필요한 노말맵 텍스처를 생성하는 데에 어려움이 있어 아직 그리지 못했음

| 문제점 정리 | - 김대훈 - 빔사벨 충돌 추가 해야함 - 설정을 잘못해서 빔 라이플 사거리가 무한임 - 박진수 - 윤도균 | 해결 방안 | - 김대훈 - 빔사벨 충돌 추가 - 빔 라이플 사거리 수정 - 박진수 - 윤도균 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 49주차 | 다음 기간 | 2019.8.4~2019.8.10 |
| 다음주 할 일 | - DirectX12 공부 - 클라이언트와 서버 연동 - 게임시스템 구현 - 애니메이션 제작 - 아직 미흡한 부분 보완. - 문제점 수정 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |