|  |  | 작성자 | 2013180004김대훈 2013180013박진수 2013180024윤도균 | 팀명 | 알약전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 19주차 | 기간 | 2019.1.6~2019.1.12 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 김대훈 - 방장이 게임을 시작할 수 있도록 수정 - 모델 수정 - 박진수 - 노말맵 적용 - 부스터 시스템 구현 - 카메라 회전 시스템 변경 - 카메라 조준점에 따른 무기 조준 시스템 적용 - 장애물 충돌 알고리즘 수정 - 윤도균 - 일부 UI 텍스쳐 제작 - 폰트 제작, 텍스트UI 추가 진행 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 김대훈

  - 서버에 처음 접속한 플레이어가 방장이 되고 그 플레이어가 콘솔창에서 start를 입력하면 현재 접속된 플레이어로 게임을 플레이 하도록 수정

기존의 모델을 오른쪽과 같이 수정

박진수

- 노말 매핑 적용
노말 맵을 사용하여 모든 모델에 노말 매핑을 적용하였음.

- 부스터 시스템 구현 (‘SPACE바’ : 상승 / ’V’키 : 하강)
바닥에 닿아야만 부스터가 꺼지도록 구현하였음. 
공중에서 부스터 게이지가 바닥나면 중력에 의해 떨어지도록 구현하였음.

- 카메라 회전 시스템 변경. 
좌우 회전은 플레이어 캐릭터와 같이 회전하되 상하 회전은 카메라만 회전하도록 변경.

- 조준점에 따른 총알 발사를 적용.

- 기존 어색하던 장애물 충돌 처리를 좀 더 자연스럽게 되도록 수정.

- 윤도균

  - 게임 시작과 끝에 사용될 UI텍스쳐 제작

  - 게임 내 UI로 사용될 폰트 정보(Font.txt)를 작성하고 텍스쳐가 될 Font.dds생성

  - 텍스트 UI 추가 작업 진행 중

| 문제점 정리 | - 김대훈 - 서버 구조 수정 필요 - 박진수 - 플레이어가 장애물 위로 떨어질 때의 처리가 미흡함. - 윤도균 - 아직 없음 | 해결 방안 | - 김대훈 - 서버의 구조를 수정 - 박진수 - 장애물 충돌 처리 보완. |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 20주차 | 다음 기간 | 2019.1.13~2019.1.19 |
| 다음주 할 일 | - DirectX12 공부 - 애니메이션 공부 - 게임시스템 구현 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |