|  |  | 작성자 | 2013180004김대훈 2013180013박진수 2013180024윤도균 | 팀명 | 알약전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 31주차 | 기간 | 2019.3.31~2019.4.6 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 김대훈 - 로비 서버 - 박진수 - 동적 환경 매핑 적용 - 사운드 코드 수정 - 윤도균 - 스테이지 수정 - 미니맵 추가 시도 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 김대훈

  - 로비서버를 실제로 제작해보고 테스트 해봄

  - 테스트용 클라이언트를 만들어 도스창에서 커맨드를 입력하는 것으로 로그인, 방 생성, 입장을 처리하도록 하였음.

- 박진수

  - 동적 환경 매핑 적용.

- 플레이어 위치를 중심으로 각 앞뒤좌우상하에 해당하는 장면을 프로그램에서 생성한 리소스에 그린 후 쉐이더 코드에서 해당 리소스를 텍스처로 사용하여 환경 매핑을 적용하였음.

- 동적 환경 매핑을 적용하게 되면서 한 번만 오브젝트들을 그려 화면에 출력했던 구조에서 6번을 추가로 그렸기 때문에 프레임 레이트가 떨어지게 되었음. 따라서 이를 해결하기 위해 최적화를 시킬 필요가 있음.

- 그 과정에서 먼저 건물들을 그릴 때 인스턴싱을 사용하여 그리도록 하였음.

  - 사운드 관련 코드 수정

- 이펙트 사운드가 겹쳐서 들릴 수 있게 코드를 수정하였음.

- 윤도균

  - 중간발표용으로 사용할 스테이지의 설계

    - 맵 크기를 두 배로 늘리고 가장자리에 벽을 세움

    - 유니티 맵툴로 사용하는 스크립트 수정

  - 미니맵 추가를 위한 시도

    - 두 개의 뷰포트를 생성하고 그리는 것에 어려움이 있음

| 문제점 정리 | - 김대훈 - 건물 위치가 연동되지 않음. - 박진수 - 프레임 레이트 향상 필요 - 가끔씩 화면이 그려지지 않는 현상이 발생함. - 윤도균 - 두 개의 뷰포트를 그리지 못함 | 해결 방안 | - 김대훈 - 건물 위치 연동 - 박진수 - 프로그램을 최적화할 방법을 찾기. - 가끔식 화면이 그려지지 않는 현상의 문제를 찾기. - 윤도균 - direct구조에 대해서 더 많은 공부가 필요하다 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 32주차 | 다음 기간 | 2019.4.7~2019.4.13 |
| 다음주 할 일 | - DirectX12 공부 - 애니메이션 공부 및 구현 - 클라이언트와 서버 연동 - 게임시스템 구현 - 지형 제작 - 애니메이션 제작 4 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |