|  |  | 작성자 | 2013180004김대훈 2013180013박진수 2013180024윤도균 | 팀명 | 알약전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 21주차 | 기간 | 2019.1.20~2019.1.26 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 김대훈 - 총알 연동 수정 - 박진수 - 스펙큘러 매핑 추가 - 아이템 오브젝트 추가 - 어색한 부분 수정 - 윤도균 - 총 모델 제작 - 총 모델 텍스쳐 제작 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 김대훈

  - 총알의 위치가 다르던 것을 수정

  - 아이템 생성

    - 일정 시간마다 맵의 중앙에서 아이템이 생성되고 플레이어가 충돌하면 체력이 회복됨

  - 총알 충돌 수정

    - 모든 플레이어의 총알이 장애물, 다른 플레이어와 충돌됨

- 박진수

- 아이템 오브젝트 추가
서버와 연동하여 생성되도록 함.

- 스펙큘러 매핑 추가

- 프레임 레이트를 정상적으로 출력하도록 수정.

- 총을 손에 쥐고 플레이어를 따라다니게 하기 위해 계층 구조의 형태로 프로그램 수정 중.
그 과정에서 FBX 파일에 대한 공부가 필요함.

- 윤도균

  - 무기 모델을 1개 제작

  - 3개의 무기 모델에 사용할 컬러, 노말, 스페큘러맵을 제작

| 문제점 정리 | - 김대훈 - 서버 구조 수정 필요 - 박진수 - 아직 충돌처리가 미흡함. - 오브젝트를 계층구조 형태로 바꿔야 함. - 윤도균 | 해결 방안 | - 김대훈 - 서버의 구조를 수정 - 박진수 - FBX와 계층 구조에 대해 공부(특강) - 충돌 처리 공부 - 윤도균 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 22주차 | 다음 기간 | 2019.1.27~2019.2.2 |
| 다음주 할 일 | - DirectX12 공부 - 애니메이션 공부 - 게임시스템 구현 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |