|  |  | 작성자 | 2013180004김대훈 2013180013박진수 2013180024윤도균 | 팀명 | 알약전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 20주차 | 기간 | 2019.1.13~2019.1.19 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 김대훈 - 총알 연동 수정 - 박진수 - 지형 타일링 적용 - 총 기능 구현 - 윤도균 - 텍스트UI 추가 진행 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 김대훈

  - 총알의 위치가 다르던 것을 수정

  - 아이템 생성

    - 일정 시간마다 맵의 중앙에서 아이템이 생성되고 플레이어가 충돌하면 체력이 회복됨

  - 총알 충돌 수정

    - 모든 플레이어의 총알이 장애물, 다른 플레이어와 충돌됨

박진수

- 지형 타일링 적용
텍스처 부재로 아직 이상함.

- 총 기능 구현
일단 기능적인 부분만 구현함(모델이나 이펙트 등은 아직 구현하지 못함)

- 윤도균

  - 텍스트 UI 추가 작업 진행 중

  - 폰트 정보를 텍스쳐로 만드는 데에 어려움이 있음

| 문제점 정리 | - 김대훈 - 서버 구조 수정 필요 - 박진수 - 아직 충돌처리가 미흡함. - 윤도균 - 프레임워크에 대한 이해, 텍스쳐 로드에 대한 이해 부족 | 해결 방안 | - 김대훈 - 서버의 구조를 수정 - 박진수 - 장애물 충돌 처리 보완. - 윤도균 - Direct3D 디바이스에 대한 공부 필요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 21주차 | 다음 기간 | 2019.1.20~2019.1.26 |
| 다음주 할 일 | - DirectX12 공부 - 애니메이션 공부 - 게임시스템 구현 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |