|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **작성자** | **2013180004김대훈**  **2013180013박진수**  **2013180024윤도균** | **팀명** | 알약전사 |
| **주차** | **20주차** | **기간** | **2019.1.13~2019.1.19** | **지도교수** | **정 내 훈**(서명) |
| **이번주 한일** | * **김대훈**  1. 노말맵 제작  * **박진수**  1. 지형 타일링 적용 2. 총 기능 구현  * **윤도균**  1. 텍스트UI 추가 진행 | | | | |

**<상세 수행내용>**

* **김대훈**
  + 3DMAX에서 노말맵을 제작하는 방법을 알아보고 연습을 해봄.
  + 현재 사용중인 모든 모델 파일의 노말맵을 제작하였음.

**박진수**



* 지형 타일링 적용  
  텍스처 부재로 아직 이상함.
* 총 기능 구현  
  일단 기능적인 부분만 구현함(모델이나 이펙트 등은 아직 구현하지 못함)
* **윤도균**
  + 텍스트 UI 추가 작업 진행 중
  + 폰트 정보를 텍스쳐로 만드는 데에 어려움이 있음

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | * **김대훈**  1. 서버 구조 수정 필요  * **박진수**  1. 아직 충돌처리가 미흡함.  * **윤도균**  1. 프레임워크에 대한 이해, 텍스쳐 로드에 대한 이해 부족 | **해결 방안** | * **김대훈**  1. 서버의 구조를 수정  * 박진수  1. 장애물 충돌 처리 보완.   **- 윤도균**   1. Direct3D 디바이스에 대한 공부 필요 |
| **다음 주차** | **21주차** | **다음 기간** | **2019.1.20~2019.1.26** |
| **다음주 할 일** | 1. DirectX12 공부 2. 애니메이션 공부 3. 게임시스템 구현 | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |