|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **작성자** | **2013180004김대훈**  **2013180013박진수**  **2013180024윤도균** | **팀명** | 알약전사 |
| **주차** | **36주차** | **기간** | **2019.5.5~2019.5.11** | **지도교수** | **정 내 훈**(서명) |
| **이번주 한일** | * **김대훈**  1. 사격애니메이션을 위한 리소스 수정 2. 빔사벨 애니메이션 추가  * **박진수**  1. 파티클 수정, UI 수정  * **윤도균**  1. 미니맵 수정 2. 중간발표용 ppt 추가 | | | | |

**<상세 수행내용>**

* **김대훈**
  + 사격애니메이션을 위해 상하체가 분리된 애니메이션 데이터가 필요했고 그에 맞추어 모델의 본 계층구조와 애니메이션데이터를 수정하였음.
  + 빔사벨 애니메이션 추가
* **박진수**
  + 부스터 시 파티클 텍스쳐 변경, 연기 추가.
  + 무기별 총알 UI 적용.
* **윤도균**
  + 미니맵 수정
    - 미니맵에 적의 위치를 표시하려 했으나 어째선지 그려지지 않음
  + 중간발표용 ppt 작성

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | * **김대훈**  1. 건물 위치가 연동되지 않음.  * **박진수** * **윤도균** | **해결 방안** | * **김대훈**  1. **건물 위치 연동**  * 박진수   **- 윤도균** |
| **다음 주차** | **37주차** | **다음 기간** | **2019.5.12~2019.5.18** |
| **다음주 할 일** | 1. DirectX12 공부 2. 클라이언트와 서버 연동 3. 게임시스템 구현 4. 지형 제작 5. 애니메이션 제작 6. 애니메이션 블렌딩 7. 아직 미흡한 부분 보완. 8. 빔사벨 개선   4 | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |