
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **작성자** | **2013180004김대훈**  **2013180013박진수**  **2013180024윤도균** | **팀명** | 알약전사 |
| **주차** | **44주차** | **기간** | **2019.6.30~2019.7.6** | **지도교수** | **정 내 훈**(서명) |
| **이번주 한일** | **김대훈**   * 방 만들기, 방 참가하기   **박진수**   * 메인 로비, 방 추가, 수정, UI 제작 등 * 모션 블러 적용   **윤도균**   * 충돌 처리 수정 중 * 카툰 렌더링 준비 | | | | |

**<상세 수행내용>**

* **김대훈**
  + 일단 클라이언트에서 콘솔창을 이용해 방을 만들고 참가하는 기능을 추가
  + 방은 최대 10개까지 생성 가능하고 0~9번중 비어 있는 방을 찾아 방을 생성함
  + 클라이언트는 방번호를 입력하여 방에 참가 할 수 있음.
* **박진수**
  + 메인 로비, 방 UI 추가, 수정 등


 메인 로비


* + - 메인 로비에서 목록에 있는 방을 누르면 입장, 방 만들기 버튼을 누르면 생성

 방(방장)

 방(일반)

* + - 방에서 나가기 버튼으로 메인 로비로 이동
    - 로봇 선택은 모두, 맵 선택은 방장만 가능.
    - 준비는 아직 버튼만 있고 기능 구현은 하지 않음.
  + 모션 블러 적용





* + - 이전에 시도했던 카메라 기반 모션 블러를 적용하였음.
    - 일정 속도 이상이 되면 모션 블러를 적용하도록 함.
* **윤도균**
  + 충돌 처리: 파일에서 건물 모델을 읽어올 때 저장한 정점으로 만든 모든 면에 대해서 충돌 체크를 하고 그 법선 방향으로 플레이어가 밀려나도록 하려 했으나 면을 만드는 정점의 순서가 잘못되었는지 충돌 체크가 제대로 되지 않거나 엉뚱한 방향으로 밀려나고 있음
  + 카툰 렌더링: 법선 정보를 이용해 라플라시안 필터를 사용한 이미지 처리 기법으로 가장자리를 찾아 외곽선을 따려는 계획의 진행 중에 있음

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | * **김대훈**  1. **빔사벨 충돌이 됐다 안됐다함**  * **박진수**  1. **부스터 이펙트가 부자연스러움** 2. **플레이어 이동 속도가 빨라 노즐에서 분사되는 것처럼 보이지가 않음.**  * **윤도균**  1. 모델의 면 정보를 제대로 만들지 못하고 있는 듯 | **해결 방안** | * **김대훈**  1. **빔사벨 충돌 부분 수정**  * 박진수  1. 오브젝트의 속도를 이펙트에 반영 2. 노즐 위치에 고정된 불꽃 이펙트를 적용하도록 수정   **- 윤도균** |
| **다음 주차** | **45주차** | **다음 기간** | **2019.7.7~2019.7.13** |
| **다음주 할 일** | 1. DirectX12 공부 2. 클라이언트와 서버 연동 3. 게임시스템 구현 4. 지형 제작 5. 애니메이션 제작 6. 아직 미흡한 부분 보완. 7. 서버를 IOCP서버로 수정준비 | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |